PROJECT CHARTER

Akselerasi Chain-to-Cash: Implementasi SAP Automation Dalam
Pemrosesan Billing Invoice Guna Memangkas Lead Time Tim Supply Chain

1. Project Charter

| Business Case • Job card Tire Repair ditulis tangan — tulisan sering tidak terbaca oleh tim billing • Kompilasi job card manual oleh supervisor memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari • Input TECO & MIGO ke SAP dilakukan manual satu per satu oleh tim billing • Volume dokumen yang besar menyebabkan antrian input dan delay billing • Data material & quantity sering tidak akurat akibat salah baca tulisan tangan • Tidak ada sistem monitoring status TECO/MIGO per WO secara real-time | Opportunity Statement • Eliminasi job card kertas via digitalisasi melalui CAMOS • Percepatan kompilasi data: dari hari menjadi near-real-time • Otomasi input TECO & MIGO ke SAP via Power Automate • Akurasi data billing 100% karena bersumber dari sistem digital • Monitoring status TECO/MIGO/Invoice real-time di WIP Repair HERO • Percepatan siklus cash flow melalui akselerasi chain-to-cash |
| --- | --- |
| Goal Statement • X = Lead time dari pekerjaan selesai ke input TECO/MIGO SAP panjang, akurasi data billing rendah, workload tim billing tinggi akibat input manual dari job card kertas. • Y = Proses TECO & MIGO dieksekusi otomatis oleh Power Automate berdasarkan data digital dari CAMOS via WIP Repair HERO — lead time ≤ 1 hari kerja, akurasi 100%. | Project Scope • In Scope: Workshop Technician, Tire Repair Supervisor, Billing Team, SAP Admin, Management • Sistem: CAMOS (job card digital) → WIP Repair HERO → Export TECO/MIGO → Power Automate → SAP • Deliverable: eliminasi job card kertas, otomasi TECO/MIGO SAP, dashboard status billing real-time |
| Project Plan • Fase 1 — Digitalisasi job card: pelatihan & rollout CAMOS ke seluruh workshop • Fase 2 — Konfigurasi WIP Repair: filter TECO/MIGO, Copy SAP, Export, PMO mapping • Fase 3 — Development Power Automate: flow TECO automation • Fase 4 — Development Power Automate: flow MIGO automation • Fase 5 — End-to-end testing & go-live bertahap • Fase 6 — Monitoring KPI & optimasi exception handling | Project Team • Project Sponsor : [Nama] • Process Owner : [Nama] (Billing / Finance) • Project Leader : [Nama] (Tire Repair Supervisor) • Black Belt (Coach) : [Nama] • SAP Admin : [Nama] • IT / Power Automate Dev : HERO System Team |

2. Problem Statement — Root Cause Analysis

| Root Cause: Job Card Manual • Teknisi bekerja di lingkungan kotor (debu, minyak) — sulit menulis dengan rapi • Tulisan tidak terbaca → tim billing menginput secara perkiraan → data tidak akurat • Job card bisa tercecer atau hilang sebelum sampai ke tim billing • Tidak ada sistem untuk tahu apakah job card semua WO sudah lengkap • Konfirmasi ulang ke teknisi memakan waktu tambahan yang tidak produktif | Dampak Bisnis (Chain-to-Cash Impact) • Lead time TECO/MIGO: beberapa hari → invoice tertahan, cash tertunda • Kesalahan input SAP → dispute nilai tagihan dengan pelanggan • Tim billing menghabiskan sebagian besar waktu untuk data entry, bukan analisis • Billing gap tidak terdeteksi: WO selesai tapi belum diinvoice • DSO (Days Sales Outstanding) memanjang akibat keterlambatan billing |
| --- | --- |

3. Solution Architecture — Alur Integrasi End-to-End

| CAMOS — Digital Job Card • Teknisi input aktivitas pekerjaan secara digital di workshop • Data tersimpan terstruktur: material code, qty, waktu, person • Eliminasi kertas — tidak ada lagi tulisan tangan yang tidak terbaca | WIP Repair HERO — Data Hub • Monitor status TECO & MIGO per WO secara real-time • Filter: Belum TECO / Belum MIGO / Belum Invoice • Copy SAP Format & Export untuk input ke Power Automate |
| --- | --- |
| Power Automate — SAP Automation Engine • Membaca Export WIP Repair sebagai input queue • Eksekusi TECO otomatis di SAP tanpa ketik manual • Eksekusi MIGO otomatis — posting material goods movement • Log eksekusi & notifikasi exception untuk tim | Target KPI & Value • Lead time TECO/MIGO: dari hari → ≤ 1 hari kerja • Akurasi input SAP: dari <100% → 100% • Workload tim billing berkurang ≥ 70% • Billing gap mendekati 0 setiap akhir periode • Percepatan DSO & peningkatan cash flow perusahaan |