PROJECT CHARTER

SERVICE360: Digitalisasi Central Service untuk Meningkatkan
Efisiensi Operasional, Produktivitas dan Transparansi Layanan Site

1. Project Charter

| Business Case • Jadwal roster dibuat manual di Excel per site — tanpa visibilitas lintas site • SPL (overtime) dicatat via form manual/chat, tanpa approval terstruktur • Kehadiran karyawan direkap manual/kartas — tidak real-time • Permintaan service pelanggan via WhatsApp/telepon — tanpa tracking status • Quotation & tagihan dibuat manual di Word/Excel — rawan duplikasi & telat | Opportunity Statement • Potensi percepatan proses penjadwalan, kehadiran, dan payroll timesheet • Potensi pengurangan pekerjaan administrasi manual & rekap laporan berulang • Potensi peningkatan akurasi data manpower, kontrak, dan overtime • Potensi peningkatan profesionalisme layanan ke pelanggan via Service 360 • Visibilitas real-time kondisi site dan komposisi tenaga kerja |
| --- | --- |
| Goal Statement • X = Data & proses operasional Central Service tersebar, manual, dan sulit dipantau secara real-time. • Y = SERVICE360 di HERO: platform terintegrasi dari Roster, SPL, Service 360, hingga Central Service Management. | Project Scope • In Scope: Central Service Coordinator, Supervisors, Technical Engineer, Serviceman, HC, User Department, Customer • Cakupan: Roster & Scheduling, SPL, Service 360 (Quotation/PO), Central Service Management • Platform: Dashboard, Payroll Timesheet, Manpower Composition, terintegrasi dalam satu sistem HERO |
| Project Plan • Fase 1 — Development modul Roster & Scheduling, Attendance, Payroll Timesheet • Fase 2 — Development modul SPL (pengajuan & approval) • Fase 3 — Development modul Service 360 (Customer, Items, Service Form, Quotation, PO) • Fase 4 — Development modul Central Service Management (data karyawan, composition, forecast, reminder) • Fase 5 — Sosialisasi & rollout ke seluruh pengguna | Project Team • Project Sponsor : [Nama] • Process Owner : [Nama] • Project Leader : [Nama] (Central Service) • Black Belt (Coach) : [Nama] • IT Support / Developer : HERO System Team |

2. Problem Statement

| Kondisi Saat Ini (Pain Points) • Roster dibuat terpisah-pisah oleh masing-masing site tanpa sinkronisasi terpusat • Data kehadiran dan overtime tidak bisa diverifikasi lintas departemen secara cepat • Status pengajuan SPL tidak transparan — approver sering tidak tahu ada permintaan masuk • Service request dari pelanggan dicatat via chat, mudah terlewat dan sulit dimonitor • Quotation dibuat ulang dari nol di Word/Excel untuk setiap permintaan, tidak ada template standar • Rekonsiliasi tagihan dan PO dilakukan secara manual, rentan selisih data | Dampak Bisnis • Produktivitas supervisor terkuras untuk rekap dan laporan manual • Potensi human error tinggi pada data payroll dan overtime • SLA respons layanan ke pelanggan tidak bisa diukur • Tidak ada audit trail yang bisa ditelusuri untuk approval SPL • Dispute tagihan dengan pelanggan membutuhkan waktu lama untuk diklarifikasi • Management tidak bisa melihat kondisi real-time komposisi manpower per site |
| --- | --- |

3. Solution Overview — Modul SERVICE360

| Modul Roster & Scheduling • Schedule builder dengan Field Break, Schedule V2 • Attendance tracking dan payroll timesheet terintegrasi • Konfigurasi shift dan distribusi per site | Modul SPL (Overtime) • Pengajuan SPL digital dengan approval flow • Notifikasi approval real-time ke approver • Monitoring status SPL per periode dan per karyawan |
| --- | --- |
| Modul Service 360 • Master Customers & Items • Service Form, Quotation, dan PO Management • Tracking status permintaan dari pengajuan hingga tagihan | Modul Central Service Management • Data karyawan sebagai single source of truth • Site Condition, Manpower Composition, Forecast • Reminder kontrak dan masa kerja otomatis |