PROJECT CHARTER

TIRECARE: Platform Terintegrasi Tire Repair untuk Optimalisasi
Produktivitas, Warranty Management, dan Warehouse Control – HERO System

1. Project Charter

| Business Case • Work order repair tidak terpantau real-time — hanya tersedia di spreadsheet terpisah • Tahapan pengerjaan (Skiving hingga Painting) tidak terdokumentasi per WO • Material yang digunakan di workshop tidak tercatat secara sistematis • Stok gudang repair dikelola manual — tidak ada peringatan stok minimum • Cargo manifest untuk pengiriman material tidak dibuat secara standar • Data tagihan dan PO tidak terhubung ke work order yang dikerjakan | Opportunity Statement • Monitoring seluruh WO repair real-time dari satu platform • Dokumentasi tahap pengerjaan beserta material, waktu, dan person • Dashboard produksi YTD/MTD per site untuk management • Kontrol stok material gudang dengan alert stok minimum otomatis • Rekonsiliasi tagihan lebih cepat via Invoice & PMO mapping di sistem • Desain pola ban retread secara digital melalui Pattern Designer |
| --- | --- |
| Goal Statement • X = Operasional Tire Repair tersebar di catatan manual, stok tidak terkontrol, dan produktivitas workshop tidak terukur. • Y = TIRECARE di HERO: platform terintegrasi WIP Repair, Dashboard Produksi, Warehouse Repair, Pattern Designer dalam satu ekosistem. | Project Scope • In Scope: Tire Repair Supervisor, Workshop Technician, Warehouse Admin, Finance, Management • Cakupan: WIP Repair, Dashboard V1 & V2, Master Barang Repair, Stock Material SAP, Pattern Designer, Warehouse Repair • Integrasi: One Chitra (SAP), data invoice & PO, cargo manifest |
| Project Plan • Fase 1 — Development WIP Repair & monitoring work order dari One Chitra • Fase 2 — Development Dashboard Repair V1 (analitik) & V2 (produksi) • Fase 3 — Development Master Barang Repair & Stock Material SAP • Fase 4 — Development Warehouse Repair (barang masuk, keluar, cargo manifest) • Fase 5 — Development Pattern Designer (desain pola retread digital) • Fase 6 — Sosialisasi & rollout ke seluruh pengguna | Project Team • Project Sponsor : [Nama] • Process Owner : [Nama] (Tire Repair) • Project Leader : [Nama] • Black Belt (Coach) : [Nama] • IT Support / Developer : HERO System Team |

2. Problem Statement

| Kondisi Saat Ini (Pain Points) • Work order repair hanya tercatat di spreadsheet atau papan workshop • Tidak ada rekam jejak tahapan pengerjaan per WO yang bisa diaudit • Pemakaian material per tahap tidak tercatat dengan akurat • Produktivitas tenaga kerja tidak bisa diukur secara kuantitatif • Stok gudang repair tidak tersinkronisasi dengan pemakaian aktual workshop • Desain pola ban retread masih dilakukan secara manual/gambar tangan | Dampak Bisnis • Work order yang overdue tidak terdeteksi tepat waktu • Billing gap: pekerjaan selesai tapi belum ditagihkan ke pelanggan • Nilai invoice tidak akurat karena material tidak tercatat benar • Kekurangan material baru diketahui saat stock habis • Management tidak bisa melihat output produksi real-time per site • Desain pola tidak konsisten dan tidak bisa direproduksi dengan tepat |
| --- | --- |

3. Solution Overview — Modul TIRECARE

| WIP Repair & Dashboard V1 • Monitor seluruh WO: status, TECO, MIGO, Invoice, PMO real-time • Expand detail tahap pengerjaan per WO (Skiving → Painting) • Analytics mendalam: Productivity, Material, Site, Customer tabs | Dashboard V2 — Production • KPI YTD & MTD produksi per site • Grafik output bulanan, average, dan per ukuran ban • Grafik trend individual per site dengan running average |
| --- | --- |
| Warehouse Repair • Master data barang + jenis + satuan dengan foto produk • Transaksi barang masuk & keluar bernomor otomatis • Transfer stok, cargo manifest, laporan mutasi & stok | Pattern Designer • Desain pola ban retread digital 2D seamless • Preview 3D dan cetak gambar kerja A2 • Library pola tersimpan dan bisa dimuat ulang |